**限额内工程施工询价函**

我单位计划开展广西工商技师学院南门工程建设，按照《广西壮族自治区财政厅关于2019-2020年度自治区本级预算单位限额内工程施工单位定点采购的通知》（桂财采〔2019〕19号），对贵单位进行询价，盼积极报价，协助我单位开展工作。

一、工程预算

广西工商技师学院南门工程预算价:￥468,778.82（人民币:肆拾陆万捌仟柒佰柒拾捌元捌角贰分）。

二、工程内容

广西工商技师学院南门工程土建部分、安装部分、硬化部分及苗木移植部分。

三、时间和人员安排

中标单位11月6日前交《项目实施方案》至学院总务科。施工期限为11月8日至12月16日， 12月18日前竣工验收。

四、报价须知

请贵单位在2019年11月6日下午5点前将报价单扫描发送至学院总务科邮箱（[jmzw2009@126.com](mailto:jmzw2009@126.com)）。报价至少包含报价、价格优惠率、优惠后的价格等内容。只允许报价一次。

五、中标原则

本次询价由广西工商技师学院组织，谨守公开、公平、公正、效益的原则。中标原则是最低价中标，在学院官方网站公示一个工作日。

附件：1.广西工商技师学院南门工程量清单

2. 广西工商技师学院南门施工图

广西工商技师学院

2019年10月30日